Załącznik nr 2

Wzór umowy

Umowa zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . .  . . 2017 r. . pomiędzy Miastem Gliwice ul. Zwycięstwa 21 
44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu którego i na rzecz działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice reprezentowany przez:

Tadeusza Mazur – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ...

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny została zawarta umowa o następującej treści:

#### I. Przedmiot umowy

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki przy 
          ul. Pszczyńskiej 116 a-f w Gliwicach na działce nr 450 obręb Trynek, obejmującą swoim           zakresem:

- roboty przygotowawcze;

- roboty zasadnicze;

a) frezowanie istniejącego asfaltu na głębokość około 4cm - 336m2 ,

b) wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową- 174 m2 w celu osiągnięcia pełnych              wymiarów boiska do koszykówki (wykonanie korytowania, podbudowy i warstwy asfaltu).              Docelowo należy wykonać podbudowę asfaltową do ułożenia nawierzchni syntetycznej 
             o wym. 30x17m- 510 m2 z zachowaniem „marginesu” o szerokości 1m poza wymiary boiska 
             do koszykówki (28x15m). Równość wykonanej warstwy wyrównawczej –odchyłka ≤2 mm              mierzona  łatą długości 2 m, spadki poprzeczne zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni              syntetycznej

c) montaż betonowych obrzeży trawnikowych,

d) ułożenie nawierzchni syntetycznej boiska przystosowanej do podłoża nieprzepuszczalnego.

Nawierzchnia syntetyczna o parametrach technicznych zgodnych z PN-EN 14877,

e) malowanie linii boiskowych do gry w koszykówkę i siatkówkę,

f) wyposażenie boiska w osprzęt do gry w koszykówkę i siatkówkę.

g) wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego i naniesienie boiska do zasobu geodezji              Urzędu Miasta Gliwice.

2. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia,            przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca zapewnia, że kosztorys ofertowy obejmuje całość robót wynikających z opisu           przedmiotu zamówienia, przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznych producenta i jest           zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

II. Obowiązki stron

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności, a także zasoby kadrowe oraz potencjał techniczny i gospodarczy do wykonania przedmiotu umowy oraz, 
że przedmiot umowy wykona z profesjonalną starannością, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnego materiału i przy użyciu własnych narzędzi. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie stosować materiały określone 
w ofercie posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, oraz inne dopuszczone do obrotu 
i zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Za należyte zabezpieczenie składowanego mienia oraz za przestrzeganie zasad bhp 
i p.poż, zasad zachowania porządku na terenie placu budowy oraz przepisów prawa budowlanego odpowiada Wykonawca.

- Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania prac sieci ( mediów), odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, by nie doszło 
do jakiegokolwiek zagrożenia dla osób trzecich.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych i nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy 
w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany do Stałego dbania o to, aby środki transportowe wyjeżdżające 
z budowy nie zanieczyszczały okolicznych ulic. W razie potrzeby wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu mycia opon samochodów wyjeżdżających z budowy.

- Zamawiający jest obowiązany do:

- protokolarnego przekazania frontu robót, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- odbioru wykonanych robót  zgodnie z zapisami umowy.

- wypłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy,

- W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

- bieżącego uzgadniania wszystkich wykonywanych prac z p. Zbigniewem Tesarczyk,

- prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,

- stałego utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest sprzątnąć teren budowy i przekazać go w stanie uporządkowanym najpóźniej przed terminem odbioru końcowego.

- oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac,

- bieżącego wywozu gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek,

- oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- zgłaszania do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz udziału w odbiorze końcowym.

§ 3.

- Prace wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców.

- Zamawiający może dopuścić zlecenie podwykonawcom zakresu prac, których Wykonawca 
nie zamierzał ( nie wykazał w ofercie) wykonywać przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, 429, 430, 474 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonywanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje to żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy.

- W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne są wszystkie ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule) dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

III. Przedstawiciele stron

§ 4.

Strony ustanawiają swoich przedstawicieli:

- Ze strony Zamawiającego:

- do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz do przekazania frontu robót i odbioru robót zanikowych i odbioru końcowego upoważniony jest p. Zbigniew Tesarczyk 32 335 04 12, 
e-mail: ztesarczyk@mzuk.pl

- Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:

- .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .

IV. Realizacja przedmiotu umowy

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. nie później niż do ………………………….

- Przed rozpoczęciem prac, w terminie do 3 dni od dnia przekazania frontu robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający min:
- podział na etapy, ich wartość finansową i termin wykonania,

- wskazanie w każdym etapie robót wykonywanych przez podwykonawców 
         (dane podwykonawców), ich wartość finansową i termin wykonania,

- wskazanie w każdym etapie robót wykonawczych siłami własnymi wykonawcy, ich wartość 
         i termin wykonania które gwarantować będą sukcesywny postęp robót.
       Niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego we wskazanym terminie będzie uznane        przez Zamawiającego za robotę nietypową i skutkować będzie jednym odbiorem końcowym, a co        za tym idzie jednorazową płatnością po wykonaniu całości robót.

- Roboty wyburzeniowe i ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności przy istniejącej infrastrukturze oraz w rejonie istniejących drzew i ich systemów korzeniowych. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Prowadzenie robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Kontrolowanie warunków atmosferycznych w trakcie nakładania nawierzchni bitumicznej 
i syntetycznej, notowanie warunków atmosferycznych w dzienniku budowy.

- Prowadzenie prac zgodnie z technologią wykonania nawierzchni określoną przez producenta systemu np. odstępy czasowe pomiędzy etapami, stosowanie impregnatów, sposobu natryskiwania warstwy użytkowej, warunki atmosferyczne.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o konieczności odbioru robót podlegających zakryciu. Zamawiający w terminie do 3 dni dokona czynności oraz potwierdzi fakt odbioru zapisem w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyższych czynności będzie skutkowało zobowiązaniem do ponownego ich odkrycia i przedstawienia do odbioru na własny koszt.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem umowy, przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od prawidłowego powiadomienia 
o ukończeniu robót, na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania robót z projektem, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół. Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

-       certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały i urządzenia zastosowane         do wykonania prac,

- instrukcje montażu i konserwacji oraz gwarancje producentów urządzeń,

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie 
z wytycznymi producenta nawierzchni i dostawcy urządzeń,

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- dokumenty potwierdzające przekazanie gruzu asfaltowego na wysypisko śmieci lub do innej       uprawnionej instytucji, lub oświadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu gruzu asfaltowego dla       własnych celów,

- potwierdzenie złożenia dokumentacji/operatu powykonawczego do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, celem naniesienia na zasoby mapowe,

- oraz inne dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

brak jakiegokolwiek z tych dokumentów lub ich wady spowodują, że Zamawiający może        odmówić odbioru prac.

- Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

-    nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni,

-    powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną i kolor,

-    warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z podłożem,

-    na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i nadlewy (np. powstałe z nadmiaru natrysku),

-    główna warstwa użytkowa ma mieć grubość zgodną z Kartą Techniczną producenta systemu,

-    spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom

określonym przez producenta systemu nawierzchni syntetycznej.

- W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie. Po ich ostatecznym usunięciu, nastąpi ponowny odbiór zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady wykonania nie nadające się 
do usunięcia:

- Jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może przedmiot umowy odebrać i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny.

- Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin odbioru ostatecznego przed upływem okresu rękojmi.

V. Wynagrodzenie

§ 6.

- Za wykonanie robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................. zł brutto (słownie złotych: .......................................).

- Ustalone wyżej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy.

- Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy: „Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44 – 100 Gliwice 
NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c 44-109 Gliwice”.

- W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie (w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie 
z ceną brutto podaną w ofercie). Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów 
i usług wynagrodzenie wskazane w umowie ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towarów 
i usług nie ulegnie zmianie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury 
do Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót bez wad.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym oraz musi spełniać wszelkie wymogi prawa podatkowego. W razie niezgodności faktury z umową lub jej braków formalnych Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia faktury, do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia braków.

- Jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury dołącza oświadczenie o zapłacie podwykonawcom należnego wynagrodzenia, jeżeli takie wynagrodzenie 
w momencie złożenia faktury Zamawiającemu było wymagane.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani 
na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw.

VI. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7.

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów III, VII, XV i XVI K.C. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

  - wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie;

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości 
o tym fakcie;

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 5 dni od upływu wyznaczonego terminu;

  - gdy Wykonawca przerwał nie z inicjatywy Zamawiającego realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania robót, w terminie 3 dni 
od upływu wyznaczonego terminu;

  - gdy Wykonawca wykonuje roboty nienależycie, niezgodnie z dokumentacją lub zasadami sztuki budowlanej, nieterminowo oraz gdy postęp robót nie gwarantuje terminowego wykonania, a także gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy powyżej 5 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 20 dni od upływu wyznaczonego terminu;

- zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 
15 dniowego terminu zapłaty należności – w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego terminu.

- Z prawa odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, Strony mogą skorzystać w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyna odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

- Z chwilą odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed zniszczeniem 
i utratą wartości robót już wykonanych na koszt tej strony, która swym działaniem lub zaniechaniem spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:

- Wykonawca obowiązany jest:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić przy udziale komisji określonej 
w § 5 ust. 5, szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- najpóźniej w terminie 20 dni usunąć z terenu budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone i wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru prac przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie cen 
z kosztorysu ofertowego, a przypadku zmian technologii dla prac nie objętych kosztorysem ofertowym na podstawie cen rynkowych z dnia odstąpienia.

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy w uzgodnionym terminie.

Nie przystąpienie przez Wykonawcę do obowiązków wynikających z ust. 7 pkt. 1), tiret pierwsze, Zamawiający ma prawo wejść na teren budowy i dokonać jednostronnej inwentaryzacji. Dokonane przez Zamawiającego ustalenia będą wiążące dla obu Stron.

§ 8.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- nie rozpoczęcia robót w okresie 7 dni od daty przejęcia placu budowy, lub spowodowania ponad 5 dniowej przerwy w czasie realizacji robót,

- realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa;

- stwierdzenia w toku odbioru, wad istotnych nie nadających się do usunięcia, wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem;

- nie przystąpienia, nie usunięcia stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawcę mimo wezwania Zamawiającego;

- narażenia Zamawiającego na szkody, z winy Wykonawcy;

- w przypadku trzykrotnego i kolejnych przypadków naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie wykonanie zakresu prac objętych miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, względnie wykonanie ich w sposób nienależyty;

- w przypadku trzykrotnego i kolejnych przypadków naliczania kar umownych w okresie trwania umowy, za opóźnienia, brak reakcji w przystąpieniu przez Wykonawcę do usuwania uchybień z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Odstąpienie realizuje się poprzez pisemne oświadczenie strony skierowane do drugiej strony na adres wskazany w niniejszej umowie listem poleconym.

- W przypadku braku środków finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę bez żadnych roszczeń z tego tytułu.

- W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

§ 9.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1,

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 25% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

  - za opóźnienie w wykonaniu danego etapu w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap wskazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, poza termin wyznaczony na usunięcie wad,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień przerwy,

  - za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi / gwarancji w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, poza termin wyznaczony na usunięcie wad.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem 
§ 7 ust. 1 i ust. 3.

3. Zamawiający może potrącić kary umowne z faktur Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego     wykonania umowy na podstawie noty obciążającej. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar     umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary     umownej z jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

4. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają sumowaniu.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego     wysokość kar umownych.

VII. Odpowiedzialność Wykonawcy

§ 10.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia. Jeżeli 
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Stan naprawionego mienia powinien być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.

- W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rękojmi 
i gwarancji, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt usunie i naprawi 
w całości wyrządzoną szkodę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
W przeciwnym razie Zamawiający zleci usunięcie szkód osobom trzecim na koszt, ryzyko 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Wykonawca zawiera umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, osób trzecich pozostających w związku z realizacja umowy.

##### VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11.

1. Przed przystąpieniem do umowy Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lub w pieniądzu na konto ING Bank Śląski SA w Katowicach Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408, do wysokości 100% zabezpieczenia tj. kwotę ... zł (słownie: ...).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 70% wniesionej kwoty, zostanie zwrócone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót bez wad i usterek.

3. Pozostałe 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi oraz gwarancji i zwrócone zostanie w terminie do 14 dni po sporządzeniu protokołu końcowego, po upływie okresu rękojmi.

###### IX. Rękojmia i gwarancja

§12.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

- Jeśli w trakcie trwania rękojmi-gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy lub do uszkodzeń z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego i dokona ich usunięcia zachowując reżim technologiczny.

- W razie nie usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt, ryzyko 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca nadto zapłaci kary umowne określone w § 9 ust. 1. pkt. 5) niniejszej umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

###### X. Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych niniejszą umową zgodnie 
z zasadami zawartymi w Ustawie o odpadach, Prawie ochrony środowiska oraz wymagań określonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.

2. Strony ustalają, że „Wytwórcą odpadów” powstających podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

3. Wykonawca dokona zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 14.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikające z umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 
dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: 					WYKONAWCA: